生鲜食材仓库工程合同

甲方：广东省南方传媒发行物流有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着诚实信用，平等互利原则，经友好协商，双方就生鲜食材仓库工程达成如下协议。

一、工程概况

1．工程名称：生鲜食材仓库工程。

2．工程地点：广州市荔湾区中南街禾寮街30号101室（沙尾工业区）

二、合同金额

1．合同总包干价为：人民币____________元（大写：   ），含增值税（专用或普通）发票。

三、工程内容及要求

详细工程内容及要求按照合同附件执行。
四、工程期限

1．合同工期：合同签订后30天（日历天）内完成。

2．因设计变更，甲方原因，不可抗力影响工期的，经双方协商书面认可后，对工期进行调整。
五、安全施工

1. 乙方必须具备安全生产许可证、建筑装修饰工程专业承包三级以上（含三级）资质。
2．乙方必须确保进场人员的身体和专业技术素质，严禁使用童工，特殊工种必须持有上岗证、操作证，经批准进场的工人须持有有效个人证件。

3．乙方应遵守甲方的一切管理制度，遵守质量、安全及文明施工等有关方面的纪律规定，文明施工，严禁违章作业。
六、双方责任

甲方责任：

1．甲方应保证乙方施工的水电供应，提供部分现场作业的场地。

2．甲方负责监督工地现场的工程质量，安全生产，工程进度，检查用料及各项规章制度执行等。

3．甲方应按约定向乙方支付合同款项。

乙方责任：

1.提供完整的施工图纸及施工技术资料，并得到甲方确认后再施工。

2.乙方施工前须与甲方现场确认位置，严格按照施工要求及有关规范进行施工，不得再转包。施工现场竣工后清理垃圾并运走。
3.施工过程中乙方应严格执行安全操作，如发生安全事故一律由乙方承担相关法律责任并赔偿受损方的所有损失。若因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方全额索赔或在合同工程款中扣除损失部分。

4.乙方施工人员须自觉遵守甲方的吸烟管理规定，违规在非吸烟区吸烟的，向甲方缴纳罚款300元/次/人。

5.乙方在进行明火焊接、切割等操作前，必须通知甲方，同时做好相应的消防措施。

6.如乙方使用不符合合同规定或伪劣的设备、工具、材料等，造成甲方发生安全生产事故的，无论是否超出保修期，乙方须承担一切赔偿责任。

7.乙方须保证工程进度， 如非甲方原因，乙方未能在合同规定的期限内完工的，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总金额0.5%的违约金；逾期超过十五天的，甲方有权解除合同，要求乙方撤场并退还收取的所有费用，并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金；如乙方不按照甲方通知退场，还应按日承担合同金额0.5%的违约金。

七、工程验收、维修及违约责任

1．工程竣工后乙方必须立即通知甲方组织验收，甲方在收到通知后5个工作日内组织对工程进行验收，如甲方在10个工作日内没有组织工程验收工作，工程视为合格。具体工程验收标准按照双方确认的方案执行。

2．乙方承诺：工程维保期为壹年，维保期自工程完成验收之日起计算，维保期内实行全免费包修。

3．工程竣工后由甲方负责组织工程验收，验收标准根据施工技术要求，以国家规定的施工和验收规范作为质量验收标准执行。

4．因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应立即返修，并赔偿因此造成甲方的延误工期损失（每日按合同总金额0.5%计算）及其它损失，返修仍不合格的，甲方有权解除本合同，不予支付乙方剩余工程款，并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的所有损失。

5．双方对工程质量有争议，可以委托有资质的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

八、付款方式

1．甲方通过银行转账方式，向乙方分期支付合同款。

2．合同签订之日起5个工作日内，甲方支付乙方工程包干总价的30%，即       元（大写：              ）作为预付款。

3．工程竣工验收后，乙方应尽快编制结算资料报送甲方审核，经甲方或甲方委托的专业造价公司完成结算审核。工程的审计费用，按如下条款执行：

1）若审减率在3％（含3％）以内的，审计费总额由甲方承担；

注：审减率＝（送审结算金额－造价公司审定金额）÷送审结算金额，送审结算金额指报送到集团监察审计部的结算金额）

2）若审减率超出3％且在10％（含10％）以内的，乙方应承担超出部分的审计费，计算公式为：乙方应承担的审计费＝（审减率－3％）÷审减率×审计费总额；

3）若审减率超出10％的，审计费总额全部均由乙方承担；

4）应由乙方承担的审计费用，由甲方在工程结算款中扣除。
4.完成结算审核后的10个工作日内，乙方须提供包干总价全额增值税专用发票给甲方，甲方支付乙方工程包干总价的65%，即       元（大写：              ），剩余包干总价的5%，即               元（大写：              ）作为质量保证金。工程完成验收之日起的12个月为质保期，质保期满后，经双方验收无争议，则甲方在质保期满后的10个工作日内无息付清乙方质量保证金。

5．甲方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：广东省南方传媒发行物流有限公司
纳税人识别号：91440000190362431E

地址：

电话： 020-83004088
开户行：中国农业银行广州五羊新城支行
账号：44030401040003075 

乙方增值税开票及资金往来结算资料如下：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号： 

九、不可抗力

任一方由于不可抗力原因导致合同不能履行或不能完全履行的，应及时书面通知合同相对方，并应在不可抗力事由发生后十五日内，向合同相对方提供县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需延期履行、部分履行的材料原件，由双方协商确定合同效力、合同期限、合同责任的分配或免除等事项。
十、合同的变更和解除

本合同经双方签字盖章后生效，任一方均不得随意变更或不按约定解除。需对合同进行补充、变更、解除的，须经双方协商并签订书面文件，所签订文件与本合同具有同等法律效力。

十一、合同争议的解决方式

合同执行中发生争议的，双方应秉承互谅互让精神，友好协商解决。协商不成的，任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十二、合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

甲方：广东省南方传媒发行物流有限公司      乙方：

法定代表人：                                  法定代表人：

（或授权代表）                                （或授权代表）

日期：                                        日期：

附件：工程量清单及材料要求

	一、建造检验室要求：

	序号
	分项工程名称
	单位
	数量
	材料要求及备注

	1
	原有办公区墙面修复砖墙及批荡
	项
	1
	轻质砖水泥砂浆及人工费

	2
	原有办公区域天花及梁柱喷漆
	项
	1
	墙面批灰油白色漆，天花喷灰色油漆

	3
	墙面及扇灰及油漆
	㎡
	55
	墙面批灰油白色漆

	4
	检测室大理石矮柜制安
	m
	5.6
	石英石台面晶钢门麻石结构
	

	7
	房间门配不锈钢门锁及五金配件
	套
	1
	人工材料

	8
	排气扇开孔及安装
	套
	2
	含开工及主材安装

	9
	检测室轻钢龙骨间墙到阁楼底部
	㎡
	14
	轻钢龙骨内外贴硅钙板不含扇灰

	10
	检测室不锈钢包边加8里钢化玻璃
	㎡
	9
	灰色框8厘钢化玻璃

	11
	单开玻璃门
	扇
	1
	标配无开孔中间锁，800MM拉手，灰色框12厘钢化玻璃

	12
	单开玻璃门门框（灰色）
	趟
	1
	标配无开孔中间锁，800MM拉手，灰色框12厘钢化玻璃

	13
	材料余泥二次运输及搬运
	项
	
	人工搬运及运输

	14
	强电布置
	项
	1
	广东电缆厂双塑阻燃电线，开关及插座面板，不含灯具及漏电空气漏电，包测试

	15
	漏电开关及电箱空气开关
	套
	1
	施耐德品牌

	16
	300X1200三雄LED灯盘
	套
	4
	三雄LED灯盘

	二、搭建阁楼要求：

	1
	槽钢及螺纹板制作楼梯
	级
	17
	踏板算三级，含槽钢主材料及人工

	2
	槽钢及工字钢搭制阁楼层
	㎡
	40
	槽钢工字钢及角铁制作阁楼层

	3
	木板安装垫层
	㎡
	40
	夹板固定底板

	4
	地面铺复合地板
	㎡
	40
	复合木地板含地脚线及防潮棉

	5
	墙面及扇灰及油漆
	㎡
	55
	墙面批灰油白色漆，天花喷灰色油漆

	6
	房间门配不锈钢门锁及五金配件
	套
	2
	人工材料

	7
	双面型铝材玻璃间隔墙体
	㎡
	41
	ZJ款铝合金框架系列（灰色），5厘钢化玻璃，含安装

	8
	单开玻璃门
	扇
	2
	标配无开孔中间锁，800MM拉手，灰色框12厘钢化玻璃

	9
	单开玻璃门门框（灰色）
	趟
	2
	标配无开孔中间锁，800MM拉手，灰色框12厘钢化玻璃

	10
	300X1200三雄LED灯盘
	套
	6
	三雄LED灯盘

	三、其它工程改造要求：

	1
	不锈钢洗手盆
	个
	1
	304不锈钢盆含制安

	2
	不锈钢水龙头
	个
	1
	水龙头及制安

	3
	原有固定窗改铝合金推拉窗
	项
	1
	凤铝铝材及5厘钢化玻璃含安装

	4
	移原有三相电箱
	个
	1
	人工费

	5
	清洁费及原有拖把池拆除及修复
	项
	1
	人工

	6
	卫生间门口砌墙
	项
	1
	轻质砖水泥砂浆批荡及人工


[image: image1.png]1200

220

3





[image: image2.png]1200

5330

2UE

oo

3900





[image: image3.png]292

84

A





PAGE  
- 8 -

